GreenAudit

SaaS Audit Anti-Greenwashing

Conformité Directive EmpCo (EU 2024/825)

Spécifications MVP & Plan de Développement

Février 2026

Deadline réglementaire : 27 septembre 2026

# 1. Concept produit

GreenAudit est un SaaS d’audit automatisé de conformité anti-greenwashing. Il analyse les allégations environnementales d’une entreprise (site web, packaging, publicités) et génère un rapport de conformité à la directive EmpCo (EU 2024/825), applicable le 27 septembre 2026.

Modèle : B2B2B white-label, identique à AuditBiais. Les agences de communication, cabinets RSE et avocats achètent l’audit en white-label (250-500€) et le revendent à leurs clients (2 000-5 000€).

Proposition de valeur « Votre communication environnementale est-elle conforme à la nouvelle directive européenne ? » — Audit automatisé en 20 minutes, rapport PDF actionnable, plan de correction claim par claim. 10x moins cher qu’un cabinet d’avocats.

# 2. Marché cible & canal de distribution

## Clients finaux

| Segment | Exemples | Urgence |
| --- | --- | --- |
| E-commerce / DNVB | Marques DTC, Shopify stores, marketplaces | HAUTE — Claims sur 100% des pages produit |
| Cosmétiques / Beauté | Marques « naturel », « clean beauty », vegan | HAUTE — Secteur le plus contrôlé par la DGCCRF |
| Alimentaire | Bio, local, « sans pesticides », circuit court | HAUTE — Allgations sur packaging + site |
| Textile / Mode | Marques « éco-responsable », upcycling | HAUTE — Éco-score textile déjà en place |
| Services / Hôtellerie | Hôtels « verts », services « neutres en carbone » | MOYENNE — Moins de claims produit |

## Partenaires white-label (B2B2B)

| Canal | Pourquoi ils achètent | Volume estimé |
| --- | --- | --- |
| Agences de communication | Leurs clients vont paniquer dès les premiers contrôles. Besoin d’un outil clé en main à revendre. | 2-5 audits/mois par agence |
| Cabinets RSE / ESG | Extension naturelle de leur offre conseil. Complète le bilan carbone. | 3-8 audits/mois par cabinet |
| Avocats droit conso | Prévention contentieux. Outil de diagnostic avant mise en demeure. | 1-3 audits/mois par cabinet |
| Fédérations pro | Service membres. Offre groupée pour adhérents. | 10-30 audits/batch |

# 3. Fonctionnalités MVP

Le MVP se concentre sur le strict nécessaire pour générer un audit vendable. On itère ensuite.

## 3.1 Module de collecte des claims

L’utilisateur (le partenaire ou son client) saisit les allégations environnementales de l’entreprise auditée via un formulaire structuré :

- Informations entreprise : nom, secteur d’activité, URL du site web, canaux de communication

- Inventaire des claims : chaque allégation environnementale est saisie avec son support (site web, packaging, pub, réseaux sociaux), son texte exact, et son périmètre (produit spécifique ou entreprise globale)

- Labels et certifications utilisés : logos, labels auto-décernés, certifications tierces

- Preuves existantes : documents justificatifs déjà disponibles (certifications, rapports, données fournisseurs)

- Allgations futures : claims de type « nous serons neutres en carbone d’ici 2030 » avec engagements associés

## 3.2 Moteur d’analyse de conformité

Chaque claim est passée dans une grille d’analyse basée sur les exigences EmpCo. Le moteur évalue 6 critères :

| Critère | Règle EmpCo | Score |
| --- | --- | --- |
| Spécificité | L’allégation est-elle précise ou générique (« écologique », « vert ») ? | Conforme / Non conforme / Risque |
| Justification | L’entreprise peut-elle démontrer la véracité avec des preuves ? | Conforme / Non conforme / Risque |
| Proportionnalité | Le claim porte-t-il sur le produit entier alors que l’avantage est partiel ? | Conforme / Non conforme / Risque |
| Compensation | Le claim repose-t-il sur de la compensation carbone (« neutre en carbone ») ? | Interdit systématiquement |
| Labels | Le label utilisé est-il basé sur un système de certification tiers ou public ? | Conforme / Non conforme |
| Engagements futurs | Les claims futurs sont-ils accompagnés d’objectifs mesurables et vérifiés ? | Conforme / Non conforme / Risque |

Scoring global : chaque claim reçoit un score sur ces 6 critères. Le rapport affiche un score de conformité global (%) et un niveau de risque (Faible / Modéré / Élevé / Critique).

## 3.3 Génération du rapport PDF

Le rapport de sortie contient :

- Synthèse exécutive : score global, nombre de claims analysées, répartition conforme/non conforme/risque

- Détail claim par claim : texte de la claim, support, analyse sur chaque critère, verdict, recommandation de correction

- Plan de correction : actions correctives priorisées (supprimer, reformuler, documenter), classées par urgence

- Checklist labels : liste des labels à retirer (auto-décernés) vs à conserver (certification tierce)

- Références réglementaires : articles EmpCo cités, guide ADEME anti-greenwashing, jurisprudence pertinente

- Branding white-label : logo du partenaire, couleurs personnalisées, nom du cabinet sur le rapport

## 3.4 Dashboard partenaire

Interface web pour les partenaires white-label :

- Créer et gérer les audits de leurs clients

- Personnaliser le branding (logo, couleurs, coordonnées)

- Télécharger les rapports PDF générés

- Voir l’historique des audits et le suivi des corrections

- Lien de partage client (accès lecture seule au rapport)

# 4. Hors scope MVP (V2+)

Pour ne pas perdre de temps, on exclut du MVP :

- Scan automatisé de site web (crawl + extraction IA des claims) → V2, après validation du modèle

- Analyse de packaging par photo (OCR + IA) → V2

- Monitoring continu (alertes si nouveaux claims détectés) → V2, mais le modèle d’abonnement annuel est déjà prévu

- Multi-langue → V2 (MVP en français uniquement)

- Intégration API partenaires (webhook, Zapier) → V3

- Paiement Stripe intégré → tu peux réutiliser celui d’AuditBiais si déjà en place, sinon V2

# 5. Architecture technique

On réutilise la stack AuditBiais. Zéro technologie nouvelle à apprendre.

| Couche | Techno | Réutilisation AuditBiais |
| --- | --- | --- |
| Backend API | FastAPI + PostgreSQL | 90% identique (nouveaux endpoints) |
| Génération PDF | ReportLab ou WeasyPrint | Template différent, même pipeline |
| Frontend | React + Tailwind | Composants réutilisables, nouveau formulaire |
| Auth / Multi-tenant | JWT + tenant_id | 100% identique |
| Déploiement | Railway (back) + Vercel (front) | Même infra, nouveau projet |
| Moteur d’analyse | Python (règles + scoring) | Nouvelle logique, même pattern que le moteur biais |

## Modèle de données principal

Quatre tables principales :

| Table | Champs clés |
| --- | --- |
| partners | id, name, logo_url, brand_colors, contact_email, stripe_customer_id |
| audits | id, partner_id, company_name, sector, website_url, status, global_score, risk_level, created_at |
| claims | id, audit_id, claim_text, support_type (web/packaging/pub/social), scope (product/company), has_proof |
| claim_results | id, claim_id, criterion (specificity/justification/...), score, verdict, recommendation |

# 6. Grille d’analyse détaillée (logique métier)

Voici comment le moteur d’analyse évalue chaque claim. C’est le cœur du produit.

### Règle 1 — Claims génériques interdites (Blacklist)

Si la claim contient un terme générique SANS spécification → NON CONFORME automatique. Termes détectés :

écologique, éco-responsable, vert, green, respectueux de l’environnement, nature’s friend, durable (sans contexte), biodgradable (sans preuve), naturel (sur cosmétiques sans certification), climate friendly

### Règle 2 — Neutralité carbone par compensation = INTERDIT

Toute claim de type « neutre en carbone », « zéro émission », « climate neutral » fondée sur la compensation (offsets) est systématiquement interdite par EmpCo. Verdict : NON CONFORME, pas de nuance.

### Règle 3 — Labels auto-décernés = NON CONFORME

Tout label de durabilité qui n’est pas basé sur un système de certification tiers indépendant ou établi par une autorité publique est interdit. Le moteur vérifie : certification par un tiers ? Accès public aux critères ? Monitoring indépendant ?

### Règle 4 — Claims sur l’ensemble vs. un aspect

Si une claim porte sur l’ensemble du produit/entreprise mais que l’avantage ne concerne qu’un aspect spécifique → RISQUE ou NON CONFORME. Exemple : « produit durable » alors que seul l’emballage est recyclé.

### Règle 5 — Engagements futurs sans plan vérifiable

Les claims de type « d’ici 2030 nous serons… » doivent être accompagnées d’engagements clairs, mesurables et vérifiés par un tiers indépendant. Sans cela → NON CONFORME.

### Règle 6 — Preuve et traçabilité

Pour chaque claim spécifique (ex: « 30% de plastique recyclé »), l’entreprise doit pouvoir fournir les preuves (certifications fournisseur, analyses, rapports). Le moteur vérifie la présence et la nature des preuves déclarées.

# 7. Pricing

| Offre | Prix White-label | Prix client sugg. | Marge partenaire | Contenu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audit Initial | 300€ | 2 000 - 3 000€ | 6x à 10x | Rapport complet + plan de correction |
| Pack Premium | 500€ | 3 000 - 5 000€ | 6x à 10x | Audit + suivi corrections + 2ème audit de validation |
| Abonnement annuel | 200€/an | 1 500 - 2 000€/an | 7x à 10x | Re-audit trimestriel + alertes réglementaires |

## Projection de revenus (12 premiers mois)

| Phase | Mois | Partenaires | Audits/mois | CA mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lancement | M1-M3 | 3 | 6-9 | 2 100 - 3 150€ |
| Croissance | M4-M8 | 8 | 20-30 | 7 000 - 10 500€ |
| Maturité | M9-M12 | 15 | 40-60 | 14 000 - 21 000€ |

Objectif année 1 : 80 000 - 130 000€ de CA, en parallèle d’AuditBiais.

# 8. Planning de développement (7 mois)

Objectif : MVP vendable AVANT le 27 septembre 2026. Idéalement prêt mi-juillet pour commencer la prospection commerciale 2 mois avant la deadline.

| Phase | Période | Livrables |
| --- | --- | --- |
| 1 — Specs | Fév. sem 3-4 | Grille d’analyse finalisée (valider avec 1-2 avocats/consultants RSE). Wireframes formulaire + rapport PDF. Modèle de données PostgreSQL. |
| 2 — Backend | Mars | API FastAPI : CRUD audits, claims, claim_results. Moteur d’analyse (scoring rules engine). Génération PDF avec branding white-label. Auth + multi-tenant (copier AuditBiais). |
| 3 — Frontend | Avril | Formulaire de saisie des claims (React). Dashboard partenaire. Page de résultats + téléchargement PDF. Personnalisation branding. |
| 4 — Test | Mai sem 1-2 | 5 audits pilotes gratuits avec des entreprises réelles (trouver via tes contacts agences com). Itération sur le rapport PDF et la grille d’analyse. |
| 5 — Go-to-market | Mai sem 3-4 | Landing page dédiée. Démo interactive. Plaquette commerciale white-label pour les partenaires. Déploiement production. |
| 6 — Prospection | Juin - Juillet | Outreach LinkedIn vers agences com + cabinets RSE (même méthode que Arboriia pour AuditBiais). 3 premiers partenaires signés. Premiers audits payants. |
| 7 — Scale | Août - Sept | Panique du marché avant le 27 sept. Accélération. Objectif 8-10 partenaires actifs. Premières itérations V1.1 basées sur les retours. |

# 9. Synergies avec AuditBiais

Les deux produits partagent la même infrastructure et peuvent se renforcer mutuellement :

- Code partagé : auth, multi-tenant, génération PDF, dashboard partenaire → 50% du code est réutilisable

- Cross-sell : un cabinet RH partenaire AuditBiais peut aussi vendre GreenAudit si ses clients font des claims environnementales sur leurs offres d’emploi (« entreprise responsable »)

- Crédibilité : avoir deux produits de conformité réglementaire renforce ton positionnement « expert SaaS compliance »

- Marque ombrelle possible : regrouper sous une marque « ComplianceHub » ou similaire à terme

- Infra mutualisée : même Railway, même Vercel, même PostgreSQL (schemas séparés ou DB différente)

# 10. Risques et mitigations

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Report de la deadline EmpCo | Retard de l’urgence d’achat | Faible : la loi AGEC et la DGCCRF sanctionnent déjà. EmpCo est définitivement adoptée. |
| Marché pas encore conscient du problème | Cycle de vente long | Créer du contenu éducatif LinkedIn. Miser sur les premiers contrôles DGCCRF comme déclencheur. |
| Concurrence de gros acteurs | Perte de différenciation | Avantage premier entrant sur le créneau PME/white-label. Les gros font du conseil cher. |
| Qualité de l’analyse contestée | Perte de crédibilité | Faire valider la grille par 1-2 avocats spécialisés. Disclaimer « outil d’aide, non substitut au conseil juridique ». |
| Dispersion entre 2 produits | Retard sur les deux | AuditBiais est déjà en production. GreenAudit réutilise 50% du code. Planning réaliste de 5 mois de dev. |

# 11. Prochaine action immédiate

Cette semaine : 1. Télécharger le guide ADEME anti-greenwashing 2025 et lire les articles 6 à 6quater de la directive EmpCo pour affiner la grille d’analyse. 2. Contacter 2-3 agences de com dans ton réseau pour valider le besoin : « Tes clients sont-ils prêts pour la directive anti-greenwashing de septembre ? » 3. Poser le modèle de données PostgreSQL et le premier endpoint FastAPI « créer un audit ».